El proyecto global transita por la transición entre la Auditoría Forense y la Corrección Estructural del Pipeline.

- Capas de Entrada y Adaptación (Capa Anticorrupción): $\rightarrow$ Fase superada con éxito (GREEN).

Con el cierre de la prueba C.16, la frontera de entrada (InDesignAdapter) ya garantiza un AST 100% canónico, limpio y sin fugas ontológicas (0 contradicciones en los 208 nodos de párrafo evaluados).

- Capa de Resolución de Identidad y Presentación: $\rightarrow$ Fase activa (Actual).

Estamos investigando la última milla de la bifurcación (con la sonda C.17 en marcha) para auditar cómo el motor de presentación (PresentationResolver y el compilador) procesa esos estilos antes de entregarlos al constructor XHTML.

- Capa de Validación de Contrato Normativo (C.11): $\rightarrow$ En estado RED (con rumbo a GREEN).

Tenemos cuantificadas exactamente las 562 violaciones de estilo, las cuales dejarán de existir en cuanto sincronicemos de forma determinista el compilador con los resolvers puros.

### 2. Qué hitos tenemos inmediatamente por delante

- Consolidar la auditoría de presentación (C.17): Verificar la compatibilidad de métodos en el PresentationResolver para evitar fallos silenciosos de fallback.

- La Refactorización Quirúrgica de compilarLexmotor.js: Eliminar las heurísticas basadas en contadores de posición y posiciones relativas, delegando toda la responsabilidad exclusivamente en el TypeResolver y el PresentationResolver.

- El Salto a GREEN en C.11: Lograr que la aserción del contrato normativo devuelva 0 violaciones (pasando de 562 a 0 de forma sistemática y reproducible).

- Automatización del CSS y Producción E2E: Una vez que el XHTML emita clases limpias y predecibles, activar el normalizador de estilos y validar el flujo completo de publicación de textos legales en el entorno de LexDigitalHD.

En resumen: hemos superado la fase de especulación y diagnóstico a ciegas. Estamos a solo un par de pasos metodológicos de cerrar el contrato normativo y dejar el motor de compilación totalmente blindado y determinista.